附件5

沂水县应急物资储备库建设任务表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资储备库名称 | 隶属单位 | 仓库地址 | 建设（储存）任务 | 完成时限 | 仓储面积（平方米） | 责任单位 | 储存物资种类 | 估算投资（万元） |
| 1 | 县防汛抗旱物资储备库 | 县水利局 | 沂水县久远水利水电建筑安装有限公司院内 | 防汛抗旱物资储备 | 2023年  12月 | 300平方米 | 县水利局 | 储备防汛抢险物资及抗旱资：编织袋、照明设备、挡水子堤、铅丝、桩木、钢管、救生衣（圈）、发电机组、排涝设备、铁锹、铁（钢）镐、大锤、打桩机、电缆、铅丝笼、土工布、土工膜、拖拉机头、救援绳、可移动防护围墙、切割机、油锯、吸水膨胀袋、卫星电话、防汛抢险工具包等 | 储备库扩建、购置物资装备约需资金  300万元 |
| 2 | 县公安局应急装备仓库 | 县公安局 | 县公安局特巡警大队院内（香山路11号） | 已建项目。按照市局标准，储备不低于150人/次拉动所需装备物资，采取实战应用与仓库储备相结合的应急物资储备方式，每年逐量增加。 | 2024年  12月 | 1.大院1000平  2.仓库80平 | 县公安局 | 储备公共安全类物资：装备车、现场指挥车、多旋翼无人机、航拍设备、移动智能照明平台、车载高音喇叭、大屏幕信息显示设备、应急电源、防暴盾牌、头盔、声波驱散器、帐篷、单发电机组等应对群体性事件需要的相关装备 | 500万元 |
| 序号 | 物资储备库名称 | 隶属单位 | 仓库地址 | 建设（储存）任务 | 完成时限 | 仓储面积（平方米） | 责任单位 | 储存物资种类 | 估算投资（万元） |
| 3 | 县自然资源和规划局防火物资仓库 | 县自然资源和规划局 | 沂水县沂蒙山东路18号 | 已建项目。依托现有120平方米森林防灭火物资储备仓库，储备抢险与专业处置类物资，补充轮换更新设备。 | 2023年  12月 | 120平方米 | 县自然资源和规划局 | 储备防灭火应急物资：风力灭火机、油锯、割灌机、水泵、防火服、水囊、灭火水枪、照明工具等 | 150万元 |
| 4 | 县消防救援大队物资仓库 | 县消防救援大队 | 冯家庄消防救援站(珠江路);庐山消防救援站(化工园区) | 已建项目。采取库队合一方式,储备队伍所需专业装备物资,满足各类城市火灾和自然灾害综合救援需求。 | 2023年  12月 | 30平方米、60平方米 | 县消防救援大队 | 储备综合类应急物资装备：照明设备、皮舟、冲锋舟、救生衣（圈）、发电机组、排涝设备 | 100万元 |
| 5 | 临沂市公路事业发展中心沂水中心 | 县公路中心 | 县公路中心应急物资库 | 已建项目。满足一般性公路抢险、一般性水毁、路面除雪防滑、塌方路段清淤。 | 2023年  12月 | 600平方米 | 县公路中心 | 储备应急装备机具、应急抢险材料、应急人身防护、应急检测管控等四大种类应急物资装备 | 192万元 |
| 6 | 沂水县综合应急物资仓库 | 县应管理急局 |  | 按照规划要求，建设一处仓储面积不低于2000平方米的综合应急物资储备库。县级生活保障类应急物资实物储备达到保障5000人紧急集中转移安置人口的需要。 | 2023年  6月 | 不少于2000 | 沂水县政府 | 储备生活救灾类等应急物资 | 2000万元 |